| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 04/10/2026 | Equipe FieldOps | Versão inicial, elaborada a partir do Termo de Abertura e da documentação em docs/ (estado da implementação conforme auditoria de 02/10/2026). |

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver e implantar o FieldOps, uma plataforma integrada composta por aplicativo mobile, interface administrativa web e API REST, que permita configurar, planejar, executar, sincronizar, revisar e auditar inspeções técnicas em campo de forma padronizada, segura e rastreável, inclusive em locais sem conexão com a internet.

Objetivos específicos:

- Padronizar a execução das inspeções por meio de modelos de checklist versionados.

- Permitir a execução de inspeções sem conectividade, com sincronização posterior dos dados sem duplicidade.

- Associar cada resposta a evidências fotográficas, localização, equipamento e usuário responsável.

- Reduzir o uso de formulários em papel e planilhas isoladas, preservando histórico e rastreabilidade.

- Prover um fluxo formal de revisão, aprovação e reprovação das inspeções pelo supervisor.

O resultado esperado do projeto é um MVP capaz de demonstrar, de ponta a ponta, o fluxo: cadastro administrativo → criação do modelo de inspeção → agendamento e atribuição → execução em campo (com QR Code, fotografia e localização) → operação offline → sincronização → revisão → aprovação ou reprovação.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O processo atual de inspeção técnica em campo depende de formulários impressos, planilhas, fotografias sem identificação e mensagens enviadas por diferentes canais. Isso gera uma cadeia fragmentada entre o planejamento da atividade, sua execução e a análise do resultado.

Problemas identificados: perda de respostas quando não há internet; dificuldade para localizar a versão correta do checklist; fotografias desvinculadas do item inspecionado; respostas em formatos diferentes; falta de visibilidade do andamento; ausência de um fluxo claro de aprovação; cadastros espalhados e duplicados; e dificuldade de auditoria.

Causas principais: inexistência de uma fonte única de dados, ausência de integração entre planejamento e execução, uso de ferramentas genéricas, falta de modelos versionados, dependência de conectividade constante, ausência de validação automática e inexistência de um fluxo formal de revisão.

Consequências: retrabalho, aumento do tempo de processamento, decisões baseadas em dados incompletos, perda de confiança no resultado, maior risco operacional e menor produtividade das equipes.

Opção escolhida: a documentação posiciona o FieldOps frente a formulários em papel, planilhas e aplicativos genéricos. A escolha recai sobre uma plataforma integrada que combina um aplicativo mobile offline-first, uma interface administrativa e uma API central, separando as responsabilidades de cada perfil e preservando a consistência dos dados. Benefícios esperados: padronização das inspeções, redução da perda e do preenchimento incompleto de informações, rastreabilidade completa (usuário, data, localização e evidência) e redução do intervalo entre a execução em campo e a disponibilidade do resultado.

REQUISITOS DO PRODUTO

Os requisitos abaixo descrevem o que o produto acabado deverá atender. Eles consolidam as funcionalidades P0 (obrigatórias para o MVP), as regras de negócio (RN), os critérios de aceitação (AC) e os requisitos não funcionais (RNF) documentados. A referência entre parênteses indica a origem de cada requisito.

| REQUISITO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| RP-01 Autenticação e sessão | Login por e-mail e senha com token JWT, renovação controlada do token e encerramento de sessão. Somente usuários ativos iniciam sessão. A mensagem de credencial inválida não revela se o e-mail existe. No mobile, a sessão é armazenada em mecanismo seguro. Troca de senha ou bloqueio invalidam sessões. (RN-001, RN-007, RN-008; AC-AUTH) |
| RP-02 Autorização por perfil | Perfis Administrador (ADMIN), Supervisor (SUPERVISOR) e Técnico (TECHNICIAN), conforme a matriz de permissões e o princípio do menor privilégio. A API valida o perfil em toda operação protegida; a interface não é a única barreira. O técnico consulta somente inspeções atribuídas a ele; o administrador não altera respostas de inspeção por padrão. (RN-003 a RN-006; AC-SECURITY; Perfis §5.2–5.3) |
| RP-03 Gestão de usuários | Cadastro de usuário com nome, e-mail único, perfil e situação (ativo, inativo ou bloqueado temporariamente). A inativação não remove inspeções nem registros de auditoria associados. (RN-001, RN-002; AC-USERS) |
| RP-04 Cadastros operacionais | Cadastro hierárquico cliente → local → equipamento. Todo local pertence a um cliente e todo equipamento a um local. QR Code único por equipamento. Registros inativos não podem ser usados em nova inspeção, e registros já utilizados são inativados, não excluídos. Pesquisa, filtros e paginação. (RN-009 a RN-014; AC-MASTER) |
| RP-05 Modelos de inspeção versionados | Modelo criado em rascunho, com seções e itens em ordem explícita. A publicação exige título, categoria e ao menos uma seção com item válido. A versão publicada é numerada e imutável; alterações geram nova versão; cada inspeção preserva o snapshot dos itens da versão utilizada. (RN-015 a RN-023; AC-TEMPLATE) |
| RP-06 Tipos de resposta | Obrigatórios no MVP: texto curto, texto longo, número, verdadeiro ou falso, conforme ou não conforme, seleção única, data e fotografia ou evidência associada. Tipos não suportados pelo aplicativo não podem ser publicados para uso no MVP. (Funcionalidades §8.5; RN-023) |
| RP-07 Planejamento e atribuição | Inspeção vinculada a uma versão publicada, com cliente, local, técnico ativo, data prevista e prioridade. O local deve pertencer ao cliente e o equipamento ao local. Um único técnico responsável por inspeção. Cancelamento registra usuário, data e justificativa; inspeção aprovada não pode ser cancelada pelo fluxo comum. (RN-024 a RN-031; AC-SCHEDULING) |
| RP-08 Execução em campo (mobile) | Lista e detalhe das inspeções atribuídas; início com registro de data e hora do dispositivo e do servidor; checklist dinâmico na ordem do snapshot; validação por tipo; itens obrigatórios exigidos antes da conclusão; observação obrigatória para resposta não conforme e evidência para item crítico, quando configurado; indicador de progresso; salvamento local de cada alteração; respostas bloqueadas após a conclusão. (RN-032 a RN-044; AC-START, AC-CHECKLIST, AC-COMPLETE) |
| RP-09 Evidências | Captura de fotografia com prévia e opção de confirmar ou refazer, vinculada à inspeção e, quando aplicável, ao item ou à não conformidade. Identificador próprio (o nome original do arquivo não é o identificador). Validação de formato e tamanho. Evidência pendente não é apagada por limpeza de cache; evidência de inspeção aprovada é somente leitura. Limites de formato e tamanho: [INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA NA DOCUMENTAÇÃO]. (RN-045 a RN-051; AC-EVIDENCE) |
| RP-10 Não conformidades | Registro vinculado à inspeção e, opcionalmente, a um item, com criticidade baixa, média, alta ou crítica. Não conformidade crítica exige descrição e evidência. O registro funciona offline; exclusão após o envio deve ser uma operação auditável. O tratamento completo da não conformidade após a aprovação não faz parte do MVP. (RN-052 a RN-057; AC-NONCONFORMITY) |
| RP-11 QR Code e localização | Consentimento prévio para câmera e localização, com orientação e alternativa em caso de recusa. A leitura do QR Code não concede acesso a dados fora do escopo do usuário; divergência entre o equipamento previsto e o lido é informada antes de continuar; existe identificação manual alternativa. Localização pontual no início e na conclusão (latitude, longitude, precisão e horário), sem coleta contínua. (RN-058 a RN-064; AC-QR, AC-LOCATION) |
| RP-12 Offline e sincronização | Inspeções baixadas permanecem acessíveis sem conexão; dados pendentes sobrevivem ao fechamento do aplicativo (SQLite). Cada operação da outbox possui identificador idempotente, e o reenvio não gera duplicidade. Operações respeitam dependências; a falha de uma não apaga as demais. O cursor avança somente após persistência local. Conflitos são detectados por versão, sem descarte silencioso do valor local. O aplicativo exibe pendências e a data e o resultado da última sincronização. O servidor é a fonte oficial após a confirmação. (RN-065 a RN-078; AC-SYNC; RNF-001, RNF-005) |
| RP-13 Revisão e aprovação | Somente supervisor autorizado inicia a revisão (Enviada → Em revisão). A aprovação registra supervisor, data e comentário opcional e bloqueia a inspeção para edição comum. A reprovação exige motivo e é recebida pelo técnico na sincronização seguinte. Correções preservam o histórico; o supervisor não altera silenciosamente a resposta do técnico. (RN-079 a RN-085; AC-REVIEW; Fluxo geral §7.4–7.6) |
| RP-14 Auditoria e integridade | Alterações críticas registram usuário, data, ação e entidade. Datas de criação e atualização são mantidas pelo servidor. A API rejeita transições de estado inválidas. Entidades usadas em registros históricos não são excluídas fisicamente. Histórico mínimo de mudanças de estado consultável. (RN-086 a RN-090; RNF-011; AC-RELEASE) |
| RP-15 Interface administrativa web | Cadastros, construtor de modelos com prévia e publicação, agendamento, acompanhamento paginado com filtros (estado, técnico, cliente, prioridade e período) e identificação de inspeções atrasadas, além de revisão com visualização de respostas, fotografias, localização e não conformidades. Rotas protegidas por perfil; tratamento dos erros HTTP 401, 403, 404, 409 e 422; responsiva para notebook e desktop. Dashboard básico: total por estado, atrasadas, aguardando revisão e não conformidades por criticidade (ver conflito C7). (Interface web §14; AC-ADMIN-MONITOR; DoD §18.4; RNF-003, RNF-007) |
| RP-16 API e segurança | API REST versionada e documentada em OpenAPI; erros em formato padronizado, sem stack trace; paginação; DTOs separados das entidades; migrações versionadas. Senhas com hash seguro; tokens com duração limitada; segredos fora do repositório; logs sem senhas, tokens ou arquivos; CORS restrito a origens autorizadas; HTTPS em ambientes publicados; acesso às evidências somente por endpoint autorizado ou URL temporária. Duração dos tokens: [INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA NA DOCUMENTAÇÃO]. (Arquitetura §11.8–11.11; RNF-002, RNF-008, RNF-010; DoD §18.5) |
| RP-17 Usabilidade e desempenho | Estados de carregamento, vazio, erro e offline nas duas interfaces. No mobile, estado de sincronização sempre visível (salvo no dispositivo, aguardando envio, enviado, falha e conflito), alvos de toque adequados, contraste suficiente, sem depender só de cor, listas virtualizadas, imagens com tamanho controlado e sincronização em lotes. Uso em telas Android comuns. Metas numéricas de desempenho: [INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA NA DOCUMENTAÇÃO]. (Aplicativo mobile §13.8–13.10; RNF-004, RNF-006) |

REQUISITOS DO PROJETO

Os requisitos abaixo descrevem as condições que a execução do projeto deverá atender, independentemente das funcionalidades do produto.

| REQUISITO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| RJ-01 Entrega incremental por marcos | Execução em 8 sprints de 2 semanas, cada uma com incremento integrado e demonstrável, cumprindo os 8 marcos obrigatórios (M1 a M8). (TAP – fatores críticos de sucesso; Roadmap §16.3–16.6) |
| RJ-02 Backlog e rastreabilidade | Backlog versionado (34 histórias de usuário e 218 tarefas, sincronizadas como 252 issues no GitHub Projects) e rastreável aos pacotes de trabalho da EAP. Histórias não concluídas retornam ao backlog. (EAP §1.6, §6; DoD §18.6) |
| RJ-03 Processo de desenvolvimento | Trabalho em branch apropriada, Pull Request com revisão de código, lint e verificação de tipos sem erros, ausência de segredos versionados e de logs com dados sensíveis. (DoD §18.2; RNF-009, RNF-010) |
| RJ-04 Testes | Critérios de aceitação validados, com ao menos um cenário de exceção por história. Testes automatizados dos fluxos críticos: componentes do checklist, endpoints críticos, outbox e idempotência da sincronização. Ausência de regressões conhecidas. (DoD §18.2, §18.5; Aplicativo mobile §13.11; EAP 1.9.6) |
| RJ-05 Integração entre aplicações | Mobile, API e interface administrativa utilizam o mesmo contrato de integração, com DTOs consistentes. A sprint só é concluída com o incremento integrado. (DoD §18.6; TAP – fatores críticos de sucesso) |
| RJ-06 Demonstração final | Execução do fluxo AC-RELEASE sem edição manual do banco durante a apresentação e sem uso do Swagger como substituto da interface administrativa. (Critérios de aceitação §17.19; Critérios de avaliação §19.9) |
| RJ-07 Evidências obrigatórias | URLs dos repositórios, backlog atualizado, principais Pull Requests, README e instruções de execução de cada aplicação, documentação OpenAPI, diagrama do banco de dados, build Android, build ou URL da interface administrativa, ambiente ou contêiner da API, usuários de demonstração, roteiro da demonstração, registro dos testes e lista das limitações conhecidas. (Critérios de avaliação §19.8) |
| RJ-08 Qualidade e severidade de defeitos | Defeitos críticos (perda de dados, falha de segurança, indisponibilidade do fluxo principal ou duplicidade grave) bloqueiam a entrega; defeitos altos devem ser corrigidos antes da release; médios e baixos podem ser aceitos com registro. (DoD §18.8) |
| RJ-09 Controle de mudanças de escopo | Alterações de escopo devem ser comunicadas à Toyota e aos Professores SENAI antes da implementação e aprovadas conforme a Matriz RACI. Em caso de atraso, o corte de escopo segue a ordem definida no roadmap (§16.7). (Riscos §10; Matriz RACI; Roadmap §16.7) |
| RJ-10 Documentação executável | O projeto deve poder ser executado por um avaliador usando apenas a documentação disponibilizada (README, instruções de execução e OpenAPI publicada). (DoD §18.7; Critérios de avaliação §19.9; RNF-012) |

ESCOPO DO PROJETO

O escopo compreende o fluxo entre a preparação de uma inspeção e sua aprovação final. Ele está organizado nas 10 entregas de nível 1 da EAP, que se desdobram em 34 pacotes de trabalho (histórias de usuário US-01 a US-34). A coluna «Situação atual» registra o estado de implementação segundo a auditoria de 02/10/2026 (documento ativo), para diferenciar o escopo planejado do escopo já entregue.

| EAP | Entrega | Conteúdo e critério de conclusão | Situação atual (auditoria 02/10/2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fundação técnica | Governança e convenções; bases do aplicativo mobile (Expo), da interface web (Angular) e da API (Spring Boot + PostgreSQL + Flyway + OpenAPI). Concluída quando as três aplicações executam com contrato inicial documentado. (US-01 a US-04) | Implementada: as três aplicações e o openapi.yaml existem. |
| 1.2 | Identidade e acesso | Autenticação via API (login, refresh, logout), sessão no mobile e na web, gestão de usuários. Concluída com login integrado nas duas interfaces. (US-05 a US-08) | Parcial: API implementada; login mobile completo; login web parcial; telas de usuários (web) inexistentes. |
| 1.3 | Cadastros operacionais | Clientes, locais e equipamentos com QR Code único. Concluída com CRUDs completos e filtro encadeado. (US-09) | Parcial: API implementada; telas web de cadastro inexistentes. |
| 1.4 | Modelos de inspeção | Construtor de modelo em rascunho, publicação e versionamento. Concluída com versão publicada, imutável e disponível para agendamento. (US-10, US-11) | Parcial: API implementada; lista e construtor web parciais (payloads recusados pela API); telas de novo modelo, prévia e versões inexistentes. |
| 1.5 | Planejamento de inspeções | Agendamento, atribuição, acompanhamento e cancelamento. Concluída com inspeção criada com snapshot e visível ao técnico. (US-12, US-13) | Parcial: API implementada com divergências (sem validação local/cliente/equipamento – RN-014; edição sem trava de estado); telas web inexistentes. |
| 1.6 | Execução de campo | Visualização das inspeções atribuídas, início, checklist dinâmico e conclusão no mobile. Concluída com o ciclo início → resposta → conclusão funcional. (US-14 a US-17) | Parcial: telas mobile existentes, porém parciais; divergências de contrato (ex.: resposta de seleção única não retorna). |
| 1.7 | Recursos nativos e evidências | QR Code, fotografia, localização, não conformidades e sua visualização administrativa. Concluída com evidências e NCs visíveis na revisão. (US-18 a US-22) | Parcial: API de upload e NCs implementada; telas mobile parciais; visualização administrativa inexistente. |
| 1.8 | Offline e sincronização | Execução offline, outbox, download incremental por cursor e monitoramento de sincronização. Concluída com inspeção concluída offline chegando ao servidor sem duplicidade. (US-23 a US-26) | Parcial: push/pull implementados na API; no mobile, outbox apenas para respostas, sem pull nem cache local; telas de sincronização inexistentes. |
| 1.9 | Revisão, decisão e qualidade | Revisão por seção e item, aprovação, reprovação, histórico de estados, estados de interface e testes automatizados. Concluída com ciclo completo auditável e testes dos fluxos críticos. (US-27 a US-32) | Parcial: API de revisão e histórico implementada; tela de revisão web inexistente; sem testes de contrato ou e2e. |
| 1.10 | Entrega e demonstração | Dados de demonstração reproduzíveis, build Android, publicação web, contêiner da API e README final. Concluída quando o avaliador executa o projeto apenas com a documentação. (US-33, US-34) | Sem evidência de conclusão na documentação. |

Componentes entregues: (1) aplicativo mobile para técnicos (Expo/React Native/TypeScript, SQLite e Secure Store); (2) interface administrativa web para administradores e supervisores (Angular/TypeScript); (3) API REST central (Java 21/Spring Boot 4.1/PostgreSQL); (4) infraestrutura de dados (PostgreSQL, armazenamento de evidências e registros de auditoria). Também fazem parte do escopo: documentação OpenAPI, scripts de migração, dados de demonstração e instruções de execução.

EXCLUSÃO DO ESCOPO DO PROJETO

Conforme o Termo de Abertura, o escopo do MVP é delimitado: portal do cliente, multiempresa, faturamento, roteirização automática e assinatura eletrônica com validade jurídica ficam fora do MVP. A documentação do produto detalha as demais exclusões:

Fora do escopo do MVP:

- aplicativo mobile exclusivo para clientes e portal público ou portal do cliente (perfil CLIENT_VIEWER previsto apenas para o futuro);

- multiempresa com isolamento completo de dados (multi-tenancy);

- pagamento ou faturamento;

- roteirização automática de equipes e transmissão contínua da localização do técnico;

- chamadas de vídeo e armazenamento de vídeos longos;

- assinatura eletrônica com validade jurídica;

- geração avançada de relatórios regulatórios;

- integração com ERPs e com sensores IoT;

- inteligência artificial para diagnóstico automático;

- resolução colaborativa de conflitos complexos de sincronização;

- mais de um técnico responsável por inspeção (RN-031) e tratamento completo de não conformidades após a aprovação (RN-057);

- validação obrigatória em plataformas mobile diferentes de Android.

Não objetivos do projeto: substituir sistemas corporativos completos de manutenção; garantir conformidade com todas as normas de todos os setores industriais; controlar equipes em tempo real; suportar volume corporativo de milhões de inspeções; oferecer todas as funcionalidades de um produto comercial pronto para venda.

Itens P1 (não obrigatórios, considerados somente após a estabilidade do fluxo principal): dashboard com indicadores avançados, pesquisa textual avançada, comentários de revisão por item, notificações locais e push, exportação de dados, relatório em PDF, assinatura desenhada no dispositivo, reatribuição de técnico, comparação entre inspeções, resolução assistida de conflitos, modo escuro, biometria e painel técnico de sincronizações.

Itens P2 (evolução futura): planos de ação, ordens de serviço, manutenção preventiva, geofencing, áudio, vídeo, OCR, análise de imagens por IA, webhooks, integrações com armazenamento corporativo e painéis analíticos avançados.

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO PROJETO

16 semanas efetivas (aproximadamente 4 meses), organizadas em 8 sprints de 2 semanas, com 8 marcos obrigatórios: da fundação (semana 2) ao release final (semana 16). O planejamento considera um calendário institucional de 20 semanas; as 4 semanas restantes podem ser comprometidas por avaliações, feriados e eventos e não são usadas como dependência para concluir o MVP.

| Marco | Fim da semana | Evidência exigida | Peso na avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Fundação | 2 | Aplicações base e navegação simulada | 5% |
| M2 – Autenticação | 4 | Login integrado nos dois frontends | 10% |
| M3 – Planejamento | 6 | Modelo e inspeção criados pela web | 10% |
| M4 – Execução online | 8 | Checklist dinâmico enviado à API | 15% |
| M5 – Recursos nativos | 10 | Foto, QR Code e localização | 15% |
| M6 – Offline | 12 | Inspeção concluída sem rede e sincronizada | 20% |
| M7 – Revisão | 14 | Aprovação ou reprovação com histórico | 10% |
| M8 – Release | 16 | Build, painel e API demonstrados | 15% |

O caminho crítico percorre as 8 sprints sem folga entre elas (cronograma §7).

ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

A estimativa orçamentária vigente totaliza R$ 432.270,00. Ela considera uma equipe de 8 profissionais, infraestrutura em nuvem, serviços online, equipamentos de teste, segurança, publicação e uma reserva de contingência (fonte: gestao-de-projetos/orcamento.md). Consolidação por categoria:

| Categoria | Composição | Total |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra | 2 desenvolvedores mobile, 1 web/frontend, 2 backend, 1 UX/UI, 1 QA e 1 gerente/analista de projeto | R$ 240.000,00 |
| Encargos | Encargos e benefícios estimados | R$ 168.000,00 |
| Infraestrutura | AWS EC2, RDS (PostgreSQL), S3, CloudWatch, IoT Core, backups, ambiente de homologação e armazenamento adicional | R$ 6.000,00 |
| Equipamentos | 2 smartphones Android e 1 iPhone para testes | R$ 7.000,00 |
| Software | Ferramentas colaborativas da equipe; repositório Git e ferramenta de documentação sem custo | R$ 2.400,00 |
| Comunicação | Chips e dados móveis para testes | R$ 1.200,00 |
| Publicação | Google Play Developer e Apple Developer Program | R$ 690,00 |
| Segurança | VPN/serviço de segurança; certificado SSL sem custo | R$ 600,00 |
| Testes | Serviços para testes automatizados | R$ 600,00 |
| Serviços online | DNS (Route 53), e-mail/notificações e registro de domínio | R$ 480,00 |
| Monitoramento | Monitoramento adicional | R$ 300,00 |
| Contingência | Reserva para custos operacionais imprevistos | R$ 5.000,00 |
| TOTAL GERAL |  | R$ 432.270,00 |

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

| Parte interessada | Representantes | Papel no projeto |
| --- | --- | --- |
| Toyota | [VALIDAR COM STAKEHOLDER – representante não identificado na documentação] | Stakeholder do projeto: é consultada sobre requisitos e necessidades, valida e aprova as entregas relacionadas à solução (definição do escopo, homologação e encerramento) e acompanha o andamento. |
| Professores orientadores (SENAI) | Prof. Me. Deivison Shindi Takatu; Prof. Dr. Glauco Todesco | Orientação metodológica, acompanhamento acadêmico, análise, validação e aprovação das entregas no contexto acadêmico. |
| Gerente do Projeto | André Lucas Ferreira | Gestão do projeto, planejamento, controle e comunicação com as partes interessadas. |
| Líder Técnico / Arquiteto | Caique Leandro Tessaroto | Liderança técnica e arquitetura da solução; coordenação das equipes de backend, frontend e qualidade. |
| Equipe Backend | Lucas Ianovski; Cauã Rodrigues Mesquita | Desenvolvimento da API Java e do banco de dados. |
| Equipe Frontend | João Pedro Américo Matias e João Victor Machado (mobile); Leonardo Rodrigues Vieira (web) | Desenvolvimento do aplicativo mobile e da interface administrativa web. |
| Qualidade e Testes | Nickolas Machado | QA e validação das entregas. |
| Usuários finais (personas) | Técnico de campo; Supervisor de inspeções; Administrador do sistema; Responsável do cliente | Técnicos executam inspeções; supervisores planejam, acompanham e revisam; administradores gerenciam usuários e cadastros; responsáveis pelos clientes consultam resultados (acesso direto previsto apenas para versões futuras). |

PREMISSAS INICIAIS

| PREMISSA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| P-01 Plataforma mobile | A primeira versão terá Android como plataforma mobile prioritária, com validação obrigatória nesse ambiente. O aplicativo poderá executar em outros ambientes suportados pelo Expo, sem validação obrigatória. |
| P-02 Organização usuária | O sistema será utilizado inicialmente por uma organização operadora que presta inspeções para vários clientes. |
| P-03 Responsabilidades na inspeção | Cada inspeção terá um único técnico responsável no MVP; o supervisor é responsável pela revisão do resultado. |
| P-04 Modelos de inspeção | As inspeções serão baseadas em modelos de checklist previamente configurados e versionados. |
| P-05 Fonte oficial dos dados | O aplicativo mobile preservará dados não sincronizados mesmo após ser fechado; a API é o sistema oficial de registro após a sincronização. |
| P-06 Calendário acadêmico | O planejamento considera 16 semanas efetivas de aula, dentro de um calendário institucional de 20 semanas. |
| P-07 Identificação de equipamentos | Cada equipamento poderá ser identificado por um QR Code único. |

RESTRIÇÕES INICIAIS

| RESTRIÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| R-01 Prazo | Prazo fixo de 16 semanas efetivas de calendário acadêmico, sem possibilidade de prorrogação e sem dependência das semanas reservadas a avaliações, feriados e eventos institucionais. |
| R-02 Escopo do MVP | Escopo definido e delimitado: portal do cliente, multiempresa, faturamento, roteirização automática e assinatura eletrônica com validade jurídica ficam fora do MVP (ver Exclusão do Escopo). |
| R-03 Stack tecnológica | Stack definida e não reaberta: Java 21, Spring Boot 4.1, PostgreSQL e Maven na API; Expo, React Native e TypeScript no mobile; Angular e TypeScript na interface administrativa (o TAP admite «Angular ou React», mas a arquitetura, a EAP e a implementação adotam Angular). |
| R-04 Demonstração pela interface | Toda operação administrativa demonstrada deve passar pela interface administrativa. O uso do Swagger ou acesso direto ao banco como substituto, alterações manuais no banco e telas estáticas apresentadas como integradas são penalizados. |
| R-05 Avaliação individual | A avaliação combina desempenho de equipe e individual; cada integrante deve ser capaz de explicar suas contribuições. |
| R-06 Corte de escopo | Em caso de atraso, o corte de escopo segue esta ordem: dashboard avançado, tipos de resposta não essenciais, galeria de imagens, arrastar e soltar no construtor, conflito limitado a detecção e bloqueio, e adiamento de notificações, PDF e assinatura. Permanecem obrigatórios: autenticação, planejamento, checklist, foto, offline, sincronização e revisão. |
| R-07 Segurança | Ausência de credenciais e segredos no repositório (fornecidos por variáveis de ambiente), ausência de perda de dados offline e de duplicidade por reenvio de operações, e autorização implementada na API. São penalidades técnicas explícitas da avaliação. |

REFERÊNCIAS E PONTOS DE VALIDAÇÃO

Fontes utilizadas: Termo de Abertura de Projeto – FieldOps; visao-geral; objetivos; problema; funcionalidades; perfis-de-usuario; personas; fluxo-geral; casos-de-uso; regras-de-negocio; criterios-de-aceitacao; definition-of-done; arquitetura; aplicativo-mobile; interface-admnistrativa-web; roadmap; criterios-de-avaliacao; gestao-de-projetos/eap, cronograma, orcamento, Matriz_RACI, riscos e qualidade; organograma-fieldops; dependencias-spring-initializr; auditoria-frontend-backend (02/10/2026).

| # | Ponto de validação | Fontes |
| --- | --- | --- |
| C1 | Custo: «não aplicável» no TAP × R$ 432.270,00 no orçamento | TAP × orcamento.md |
| C2 | Duração: 16 semanas no TAP × 6 meses no orçamento | TAP, roadmap × orcamento.md |
| C3 | Instituição, patrocinador e comitê: CEUNSP no TAP × Toyota e Professores SENAI | TAP × Matriz_RACI, riscos |
| C4 | Gerente do projeto: «a definir» no TAP × André Lucas Ferreira | TAP × organograma-fieldops |
| C5 | registro_de_riscos.md descreve outro projeto (marcador AR, modelo 3D, célula mecatrônica) e não foi utilizado | registro_de_riscos.md × gestao-de-projetos/riscos.md |
| C6 | Orçamento com itens fora do escopo (IoT Core, Apple Developer e iPhone) | orcamento.md × visao-geral §1.7–1.8 |
| C7 | Dashboard: pós-MVP na EAP (PBI-073) × item do MVP na interface web × tela já completa | eap §8 × interface-admnistrativa-web §14.5 × auditoria |
| C8 | Divergências documentação × implementação (26 itens, incluindo matriz de permissões e contrato de sincronização) | auditoria-frontend-backend §19–20 |
| L1 | Lacunas: alternativas analisadas, datas civis, financiador, limites de evidência, duração de tokens e metas numéricas de desempenho | — |

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Financiador do Projeto – Fundação Toyota do Brasil |  |  |
| Gerente do Projeto – Lucas Ianovski |  |  |
| Toyota (aprovação da solução e do escopo – Matriz RACI) |  |  |
| Professores Orientadores SENAI (aprovação acadêmica – Matriz RACI) |  |  |