TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Título do projeto

Implantação da Plataforma FieldOps de Inspeção Técnica em Campo

Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver e implantar uma plataforma integrada (aplicativo mobile, interface administrativa web e API REST) que permita configurar, planejar, executar, sincronizar, revisar e auditar inspeções técnicas em campo de forma padronizada, segura e rastreável, inclusive em locais sem conexão com a internet. Objetivos específicos: 1. Padronizar a execução das inspeções por meio de modelos de checklist versionados. 2. Permitir a execução de inspeções sem conectividade, com sincronização posterior dos dados. 3. Associar cada resposta a evidências fotográficas, localização, equipamento e usuário responsável. 4. Reduzir o uso de formulários em papel e planilhas isoladas, preservando histórico e rastreabilidade. 5. Prover um fluxo formal de revisão, aprovação e reprovação das inspeções pelo supervisor.

Justificativa do projeto (benefícios)

O processo atual de inspeção depende de formulários impressos, planilhas e mensagens informais, gerando informações fragmentadas, retrabalho, perda de dados em campo, dificuldade de auditoria e demora na disponibilização dos resultados. O FieldOps substitui esse processo por um fluxo digital único que conecta o planejamento, a execução em campo (inclusive offline) e a revisão administrativa, trazendo como benefícios: padronização das inspeções, redução da perda e do preenchimento incompleto de informações, rastreabilidade completa (usuário, data, localização e evidência) e redução do intervalo entre a execução em campo e a disponibilidade do resultado.

Premissas

1. A primeira versão terá Android como plataforma mobile prioritária, com validação obrigatória nesse ambiente. 2. O sistema será utilizado inicialmente por uma organização operadora que presta inspeções para vários clientes. 3. Cada inspeção terá um único técnico responsável no MVP; o supervisor é responsável pela revisão do resultado. 4. As inspeções serão baseadas em modelos de checklist previamente configurados e versionados. 5. O aplicativo mobile deverá preservar dados não sincronizados mesmo após ser fechado; a API é o sistema oficial de registro após a sincronização. 6. O planejamento acadêmico considera 16 semanas efetivas de aula, dentro de um calendário institucional de 20 semanas.

Breve descrição do projeto

O FieldOps é uma plataforma digital para planejamento, execução, acompanhamento e revisão de inspeções técnicas em campo, composta por três aplicações integradas: um aplicativo mobile (Expo/React Native) para uso dos técnicos em campo, inclusive offline; uma interface administrativa web (Angular/React) para administradores e supervisores cadastrarem dados, criarem modelos de inspeção, agendarem atividades e revisarem resultados; e uma API REST (Java/Spring Boot + PostgreSQL) que centraliza autenticação, regras de negócio, persistência, auditoria e sincronização entre as duas aplicações.

Patrocinador (sponsor)

Professor(a) orientador(a) da disciplina — CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (CEUNSP).

Estimativa de investimentos

Não aplicável — projeto acadêmico da disciplina de CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (CEUNSP), sem orçamento financeiro formal. O recurso investido é a carga horária da equipe ao longo do semestre: 16 semanas efetivas, com 80 aulas de 50 minutos apenas na disciplina de Expo, além da carga correspondente nas disciplinas de Backend (Java/Spring Boot) e Interface Administrativa.

Estimativa de prazo

16 semanas efetivas (aproximadamente 4 meses), organizadas em 8 sprints de 2 semanas cada, com 8 marcos obrigatórios (M1 a M8) — da fundação (semana 2) ao release final (semana 16).

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

1. Cumprimento dos 8 marcos obrigatórios (M1 a M8) do roadmap, cada um com incremento demonstrável. 2. Implementação confiável de operação offline e sincronização com idempotência — dimensão de maior peso na avaliação (15 dos 100 pontos). 3. Integração efetiva entre as três aplicações (mobile, web administrativa e API), com autenticação e autorização por perfil aplicadas de fato pela API. 4. Aplicação do princípio do menor privilégio na matriz de permissões (Administrador, Supervisor, Técnico). 5. Ausência de credenciais expostas, de perda de dados offline e de duplicidade por reenvio de operações. 6. Documentação e evidências completas (README, OpenAPI, backlog, Pull Requests, roteiro de demonstração).

Principais riscos

1. Atraso no cronograma acadêmico fixo de 16 semanas, sem possibilidade de prorrogação. 2. Complexidade técnica da sincronização offline e da idempotência, maior risco técnico do projeto, podendo comprometer o marco M6. 3. Perda de dados durante operações offline no aplicativo mobile. 4. Duplicidade de registros causada por reenvio de operações de sincronização. 5. Falta de integração efetiva entre as equipes de mobile, web e backend, prejudicando a demonstração ponta a ponta. 6. Exposição de credenciais ou segredos no repositório.

Restrições

1. Prazo fixo de 16 semanas efetivas de calendário acadêmico, sem dependência das semanas reservadas a avaliações, feriados e eventos institucionais. 2. Escopo do MVP definido e delimitado — funcionalidades como portal do cliente, multiempresa, faturamento, roteirização automática e assinatura eletrônica com validade jurídica ficam fora do MVP. 3. Stack tecnológica já definida e não reaberta: Java 21 / Spring Boot 4.1 / PostgreSQL na API; Expo / React Native / TypeScript no mobile; Angular ou React na interface administrativa. 4. Toda operação administrativa demonstrada deve passar pela interface administrativa — uso do Swagger ou acesso direto ao banco como substituto durante a demonstração é penalizado na avaliação. 5. A avaliação combina desempenho de equipe e desempenho individual, exigindo que cada integrante seja capaz de explicar suas contribuições.

Interessados no projeto (stakeholders)

Equipe de desenvolvimento (mobile, web administrativa e backend); professores/avaliadores das disciplinas envolvidas; coordenação do curso de CST em ADS (CEUNSP); e, representados pelas personas do produto, os usuários finais: técnicos de campo (execução das inspeções), supervisores (planejamento, acompanhamento e revisão), administradores (gestão de usuários e cadastros) e responsáveis pelos clientes atendidos (consulta de resultados).

Comitê Executivo

Professores das disciplinas envolvidas no projeto integrado (Java/Spring Boot, Mobile/Expo e Interface Administrativa).

Gerente do Projeto

[a definir pela equipe]

Elaborado por: Equipe FieldOps — André Lucas Ferreira, Caique Leandro Tessaroto, Cauã Rodrigues Mesquita, João Pedro Américo Matias, João Victor Machado, Leonardo Rodrigues Vieira, Lucas Ianovski, Nickolas Machado Data: _____/_____/_____ Assinatura: _______________________________

Aprovado por: Professor(a) orientador(a) da disciplina Data: _____/_____/_____ Assinatura: _______________________________